选取科创中心地源热泵机组日常维护

保养施工单位

项目编号：SZHHZC-2024001

比 选 文 件

比选单位：宿州市淮海资产管理有限公司

2024年5月

目   录

第一章	比选公告	3

第二章  比选申请人须知前附表 	5

第三章  评审方法	10

第四章  合同条款	11

第五章	比选申请文件格式	16

第一章、比选公告

一、比选条件

1、项目编号：SZHHZC-2024001

2、项目名称：科创中心地源热泵机组日常维护保养施工单位

3、比选人名称：宿州市淮海资产管理有限公司

4、招标控制价（最高投标限价）：125356.25元

5、资金情况：自筹资金，已落实。

二、项目概况及比选范围

1、基本情况：科创中心地源热泵中央空调机组于2017年5月投入使用(2/3/4#楼)，随着设备老化，地源热泵4 台机组中3台已出现故障，为保证全部设施设备正常运行，需对地源热泵中央空调机组进行日常维护保养。

1.1、离心机组1台（现显示故障），对机组检修并更换OIL00022型号冷冻油（4桶）、FLR01592型号油过滤器（1套）、DHY01474型号冷媒干燥过滤器（1套），并用专用药剂冲洗离心机冷凝器等。

1.2、螺杆机组3台（现2台显示故障，1台在运行且噪音异常），对3台机组逐一检修并更换OIL00048型号冷冻油（24桶）、FLR03434型号油过滤器（12套）、并用专用药剂冲洗螺杆机冷凝器等。

1.3、补水泵（32DFCL4-140）1台故障（共2台补水泵），对其拆除维修或更换。循环泵2台漏水，拟对其拆除维修等。

2、项目工期：10天。

3、服务要求：维护保养质保期1年。

三、比选申请人的资格要求

1、施工单位具有独立法人资格的有效营业执照，经营范围包含制冷与空调设备安装修理等内容（提供复印件加盖公章）；

2、拟派人员具有制冷与空调作业操作证书（提供复印件加盖公章）；

3、投标单位必须具有履行合同所必需的能力，投标单位应提供法人无犯罪记录证明（提供复印件加盖公章）；

4、法定代表人报名的提供法定代表人身份证复印件或授权委托代表报名的提供授权委托书、法人身份证复印件、被授权委托人身份证复印件。

5、不接受联合体投标。

四、其他约定

1、其他费用：工程量清单编制费2000元由中标方支付；

2、质保金：扣除中标价5%作为质保金，待质保期满后退还。

五、比选文件获取

2024年5月6日至2024年5月9日，在宿马投资集团官网获取（见附件）。

六、报名及开标时间

- 2024年5月9日上午9:00-9:30 ，在宿马集团11楼1113会议室现场报名，拟派委托人携带报名资料参与验证；验证通过的单位方可参与该项目。

- 七、其他相关说明

- 在项目实施过程中，不得更换项目负责人，否则将被记入园区不良行为档案，禁止参加宿马集团所有招投标活动。

七、联系方式

比选单位：宿州市淮海资产管理有限公司

地  址：宿马集团

电   话：0557-2666778

- 比选申请须知

- 比选申请人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选单位 | 比选单位：宿州市淮海资产管理有限公司 地址：宿马集团 电话：0557-2666778 |
| 3 | 比选项目名称 | 科创中心地源热泵机组日常维护保养施工单位 |
| 4 | 建设地点 | 安徽省宿州市宿马园区 |
| 5 | 资金落实情况 | 自筹资金，已落实 |
| 6 | 比选申请人 资格审查方式 | ¨资格预审 þ资格后审 |
| 7 | 是否接受联合体比选 | 不接受 |
| 8 | 比选预备会 | / |
| 9 | 分包 | 不允许 |
| 10 | 比选有效期 | 当天，从提交比选申请文件截止之日起算。 |
| 11 | 比选保证金 | / |
| 12 | 质疑投诉 | 各比选单位如对评标结果有异议的，应在开标结束一个工作日内，向比选人书面提出质疑。 |
| 13 | 评标办法 | 有效最低价法比选 |
| 14 | 合同付款方式 | 付款方式：维护保养结束后，经甲方确认合格后7天内支付中标价的95%，剩余5%作为质保金，待一年质保期满后退还。 |
| 15 | 比选申请文件递交要求 | 2024年5月9日上午9:00-9:30 ，在宿马集团11楼1113会议室现场递交，拟派委托人携带报名资料参与验证；验证通过的单位方可参与该项目。 |

说明：表示采用条款	表示不采用条款；

- 总则

- 1.1 比选概述

1.1.1 项目比选人：详见比选公告

1.1.2 项目名称：详见比选公告

1.1.3 项目实施地点：详见比选公告

1.1.4 项目的资金落实情况：详见比选公告

1.1.5 比选范围：详见比选公告

1.1.6 最高限价：详见比选公告

1.1.7 工期和质量要求：详见比选公告

- 1.2 比选申请人资格要求：详见比选公告

1.3 比选申请人不得存在下列情形之一，否则其比选无效：

1.3.1 报价高于比选控制价的；

1.3.2 被评审小组成员认定为“串通报价”的；

1.3.3 修改报价格式、未按要求报价的；

1.3.4 不按评审小组成员要求澄清、说明或补正的；

- 1.4 费用承担

比选申请人准备和参加比选活动发生的费用自理。

- 1.5 保密

参与比选活动的各方应对比选文件和比选申请文件内容秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.6 语言文字

除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 2、比选文件

2.1申请单位应认真检查比选文件是否完整，若发现缺页或不全时，应及时向比选人提出，以便补齐。

2.2申请单位应仔细审阅比选文件中所有的说明，如果申请单位编制的比选申请文件不符合比选文件规定要求，将被视为不合格的比选申请文件。任何对比选文件的忽略或误解，不能作为比选申请文件没有完全响应比选文件的有效理由。

- 3、比选申请文件的构成

一、报价函

二、法定代表人身份证明

三、法人授权委托书

四、比选申请书

五、比选公告中比选申请人资质要求相关材料

六、比选申请人认为需要提供的资格证明文件及其他材料

注：上述要求材料若比选申请文件中未提供格式的，比选申请人可根据比选要求自行编制。

- 3.1 有下列情形之一的，比选保证金将不予退还（不采用）

(1）比选截止后比选申请人撤销比选申请文件的。

(2）中选人无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照比选文件要求提交履约担保的。

(3）存在提供虚假材料参加比选或串通比选等违法、违规行为被查实的。

- 4、比选和比选申请文件的递交

4.1所有比选申请文件应密封完好，并在密封封口处加盖比选申请人企业公章。

4.1.1比选申请文件每一页内容应加盖公章。

4.2 比选申请文件的递交： 详见比选人申请须知

4.3 比选申请文件递交截止时间：北京时间 2024 年 5 月 9 日 9 时 30 分

4.4逾期送达或未送至指定地点的比选申请文件将被拒收。

4.5如果参与竞标的不足三家，经评审小组确定，参与投标的单位报价有充分的竞争性(比最高限价至少下浮8%)，可以继续评审,符合要求的，可以推荐为中标候选人。

- 5、开标

5.1 比选时间和地点：详见比选公告。

5.2 现场比选：现场报名，拟派委托人携带报名资料参与验证；验证通过的单位方可参与该项目。

- 6、评标

6.1 评比工作由比选人依法组建的评审小组成员负责。

6.2 评比原则：评比活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

- 7、评比过程的保密

7.1.评比会开始后，直至授予中选人合同为止，凡属于对比选申请书的审查、评价和比较的有关资料以及中选候选人的推荐情况，与评比有关的其他任何情况均严格保密。

7.2在比选申请书的评比、中选候选人推荐以及授予合同的过程中，比选申请人向比选人和评审小组成员施加影响的任何行为，都将会导致其比选申请被拒绝。

7.3中选人确定后，比选人不对未中选人就评比过程以及未能中选原因做出任何解释。未中选人不得向评审小组成员或其他有关人员索问评比过程情况和索要评比过程材料。

8、评比结果的确定

8.1评审小组成员根据评比结果，向比选人提交书面评比报告，在报告中对合格的比选申请人排出前一至三名中选候选人，并推荐排名第一的中选候选人为中选人。

8.2比选人将确定排名第一的比选申请人为中选单位。

8.3排名第一名的中选候选人放弃中选，因不可抗拒因素不能履行合同，比选人可以顺延候选人为中选人，依此类推。

- 9、合同协议书的签署

9.1中选人由法定代表人或授权代表与比选人进行办理签订书面合同事宜。合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

- 10、比选人的权利

10.1 比选人保留在授予中选通知书前的任何时候取消本次比选活动以及拒绝所有的比选申请书的权利，且无须向受影响的比选申请人解释有关原因。

10.2 对未中选的比选申请人，比选人将不作任何解释，但可告知其评比结果的排名顺序。

- 11、不正当竞争与纪律监督

11.1 严禁比选申请人向参与比选、评比工作的有关人员行贿，使其泄露一切与比选、评比工作的有关信息。

11.2 比选申请人在比选过程中严禁互相串通、结盟，损害比选的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他比选申请人参与正当比选。

# 第三章 评审方法

一、总则

1.1本次评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.2在本文件规定的提交截止时间后提交的比选申请文件，比选人将拒绝接收。

二、评审小组成员

2.1本项目的评审小组成员由比选人按照相关规定组建。

2.2评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

2.3评审程序：资格审查--详细评审并排名

2.4 在评审过程中，凡未通过上一评审程序的比选申请文件，不再进入后续评审程序。

三、资格审查

3.1评审小组成员首先对所有比选申请文件进行资格审查，资格审查实行强制性合格条件标准（见下表），凡有一项不合格则不能通过。资格审查未通过的不再进入下步评审。

资格审查强制性合格条件

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 施工单位具有有效期内营业执照 |  |
| 2 | 企业资质要求 | 经营范围包括制冷与空调设备安装修理等内容 |  |
| 3 | 拟派人员资质 | 拟派人员具有制冷与空调作业操作证书 |  |
| 4 | 无犯罪记录证明 | 投标单位必须具有履行合同所必需的能力，投标单位应提供法人无犯罪记录证明 |  |
| 5 | 结论：以上条件必须全部通过 |  |  |

五、详细评审

在质量和服务均能满足比选文件实质性响应要求的前提下，将按照各投标人的投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人。各投标单位填报的投标报价不得高于本公告公布的预算价，高于预算价的按无效报价处理。

第四章、合同格式

科创中心地源热泵机组日常维护保养

施工合同

项 目 名 称：科创中心地源热泵机组日常维护保养施工

委托方（甲方）： 宿州市淮海资产管理有限公司

受托方（乙方）：

签订时间：           年        月        日

签订地点：          宿州市

科创中心地源热泵机组日常维护保养施工

合  同

一、合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款人： 宿州市淮海资产管理有限公司 |
| 2 | 付款方式：维护保养结束后，乙方开具6%服务类增值税专用发票并经甲方确认合格后7日内支付中标价的95%，剩余5%作为质保金，待一年质保期满后退还。 |
| 3 | 履约保证金： - （1）成交供应商在签订合同时提交合同总价2%的履约保证金 - （2）支付方式： 转账、电汇、保函、保险。 （3）收取单位：采购人指定账户 （4）缴纳时间：合同签订前 （5）退还时间：验收合格后 （6）中标供应商不履行合同，履约保证金不予退还。 |

科创中心地源热泵机组日常维护保养施工项目

建设工程施工合同

发包人：宿州市淮海资产管理有限公司

承包人：

2024年5月6日

合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 科创中心地源热泵机组日常维护保养施工项目 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：科创中心地源热泵机组日常维护保养施工项目

2.工程地点：宿马园区

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：自筹资金  。

5.工程内容：科创中心地源热泵中央空调机组于2017年5月投入使用(2/3/4#楼)，随着设备老化，地源热泵4 台机组中3台已出现故障，为保证全部设施设备正常运行，需对地源热泵中央空调机组进行日常维护保养。

5.1、离心机组1台（现显示故障），对机组检修并更换OIL00022型号冷冻油（4桶）、FLR01592型号油过滤器（1套）、DHY01474型号冷媒干燥过滤器（1套），并用专用药剂冲洗离心机冷凝器等。

5.2、螺杆机组3台（现2台显示故障，1台在运行且噪音异常），对3台机组逐一检修并更换OIL00048型号冷冻油（24桶）、FLR03434型号油过滤器（12套）、并用专用药剂冲洗螺杆机冷凝器等。

5.3、补水泵（32DFCL4-140）1台故障（共2台补水泵），对其拆除维修或更换。循环泵2台漏水，拟对其拆除维修等。

5.4、项目工期：10天。

5.5、服务要求：维护保养质保期1年。具体详见工程量清单。

6.工程承包范围：图纸文件、招投标文件所涉及的内容。

#### 二、合同工期

计划开工日期：        年   月    日(以实际签发的开工报告为准)。

计划竣工日期：        年   月    日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）               (¥    元)，最终价格以审计为准；

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）      /        (¥      /        元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）       /         (¥    /     元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       /         (¥     /     元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）       /         (¥      /    元)。

2.合同价格形式：/ 。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：       。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于   2024  年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在    宿州市宿马园区      签订。

十一、工程款支付

通过宿州市特种设备检验中心验收合格审计结束，乙方开具发票后支付至审计价款的95%。剩余5%作为质保金，待三年后通过宿州市特种设备监督检验中心检测合格后退还。

注：本项目所有验收费用均由中标人承担。

#### 十二、补充协议

#### 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十三、合同生效

本合同自双方签字盖章后 生效。

#### 十四、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：

地  址：                            地  址：

邮政编码： 234000      邮政编码：             /

法定代表人：  宗瑞琦           法定代表人：       

委托代理人：                   委托代理人：

电  话：                   电  话：

传  真：            传  真：       

电子信箱：        /               电子信箱：          /

开户银行：/       开户银行：

账  号：/           账  号：

通用合同条款

通用条款详见《建设工程施工合同 （示范文本）》（GF-2017-0201）。

专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招投标文件及合同履约过程中双方总经理(或双方工地代表人)书面确认的补充协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                     ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：依据规划红线确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家现行的法律法规、规范及省、市有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：壹套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定开工前三天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定   ；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定   ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式       ；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通知条款       。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：甲方项目代表     。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部 ；

承包人指定的接收人为：项目经理         。

监理人接收文件的地点：                ；

监理人指定的接收人为：          。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：用地红线  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责建设并承担费用 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人    承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款         。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款                 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：          。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：              ；

身份证号：                  ；

职    务：                          ；

联系电话：              ；

电子信箱：      ；

通信地址：      。

发包人对发包人代表的授权范围如下：工程量的监督权，工程上使用材料和施工质量检验权。工程施工进度，安全的检查、监督权。发包人和承包人间组织协调的主持权，分包单位资质及能力的审查权等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 提供施工所需的红线内场地，办公用地由承包人自行解决。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：            。

发包人是否提供支付担保：                    。

发包人提供支付担保的形式：                          。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整竣工图纸和竣工结算及资料        。

承包人需要提交的竣工资料套数：  四套                 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担        。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后15日内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档  。

- 承包人应履行的其他义务：双方另行确定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：            ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                     ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：                   ；

联系电话：               ；

电子信箱：         ；

通信地址：                                 ；

承包人对项目经理的授权范围如下：

3.2.2 关于项目经理在施工现场的时间要求： 项目经理必须保证施工期间每天在岗，接受项目主管部门随时进行现场检查，每月检查 次数不低于 22 天。 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 处以 1000 元/天的罚款，承包人承 担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以 10 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以 10 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前 2 天。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以 10 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包 人认 可后方可离开。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以 10 万元罚款，承包人承担上 述违约给发包人造成的一切损失。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包单位项目负责人、技术负责 人、四大员等项目管理人员不得擅自离开施工现场，一旦检查发现处以 每人 1000 元/ 天罚款，施工期间项目主管部门随时进行现场检查，每月现场检查天数不低于 22 天。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包        。

主体结构、关键性工作的范围：                      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无                    。

其他关于分包的约定：                         。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行通用条款          。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                 。

关于监理人的监理权限：                    。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    ；

职    务：    ；

监理工程师执业资格证书号：  ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    ；

关于监理人的其他约定：    。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                 ；

（2）                                   ；

（3）                                    。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    执行通用条款            。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时书面通知   。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48    小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准       。

6.1.2关于治安保卫的特别约定：  执行通用条款          。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供     。

6.13 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004，J375-2004）        。

6.1.4承包人施工期间，违反本条约定，发包人有权依据相关法律法规、政府文件对其予以处罚。承包人因安全问题发生重大事故或因环保、文明施工问题被省、市相关部门通报或裁判承担法律责任的，发包人有权按国家、省、地方法律法规规定实施处罚或对由此给发包人造成的损失进行追偿，相应款项从工程款中扣除，同时发包人有权解除合同。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行招标文件，招标文件无约定的按通用条款执行或双方另行约定  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                           。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                        。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：           。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：           。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：             。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：               。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 执行通用条款    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

按拖延工期每天1000元罚款                         。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  总额不超过合同总价款的3%。如 承包人因工期延误处罚达到本条约定上限，发包人有权解除合同。

合同解除后，承包人应采取合理措施保护已完成工程，并对已完成工程质量承担责任。同时，承 包人应提交已完成工程的相关资料，并不得以任何理由妨碍工程施工。

7.5.3 承包人在施工期间每道工序施工前须向发包人和监理公司申报详细的施工人员投入计划 表，经发包人和监理公司审批后方可进行施工，若承包人施工现场人员投入少于施工人员投入计划表 10%的经发包人和监理公司现场认定后视为停工。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）    执行通用条款                              ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                  。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  执行通用条款                      。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担    。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行      。

施工现场需要配备的试验设备：  执行有关规定       。

施工现场需要具备的其他试验条件：                    。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                            。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 承包人未按设计图纸要求施工而增加的工程量或因其他自身原因造成返工或浪费的工程量不予承认。如属本工程建设需要，应经发包人及承包人双方协商后，另行签订补充协议。

10.2承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                              。

10.3 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.3.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   种方式确定。

10.3.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                    。

10.4 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  执行通用条款。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整：不调整。

市场价格波动是否调整合同价格的约定：          。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第     种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：           ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：           。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                         。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：    固定单价

1、综合单价合同。

综合单价包含的风险范围：    。

风险费用的计算方法：审计。

风险范围以外合同价格的调整方法：        。

2、固定总价合同。

总价包含的风险范围：       。

风险费用的计算方法：                             。

风险范围以外合同价格的调整方法：                   。

3、其他价格方式：                  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；以相关的国家标准、行业标准等为依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：：                           。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                         。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                            。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：通过宿州市特种设备检验中心验收合格审计结束，乙方开具发票后支付至审计价款的95%。剩余5%作为质保金，待三年后通过宿州市特种设备监督检验中心检测合格后退还。

注：本项目所有验收费用均由中标人承担。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：             。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：           。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    执行通用条款    。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款             。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：           。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：      执行通用条款          。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     执行通用条款                      。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                         。

（1）单机无负荷试车费用由                  承担；

（2）无负荷联动试车费用由                  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用条款 。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到竣工付款申请单28天内        。

发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款申请单28天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 四份   。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后28天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内 。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：     36个月               。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     扣留            。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：              ；

（2）  5  %的工程款；

（3）其他方式:                               。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                    。

关于质量保证金的补充约定：                         。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                            。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内          。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                      。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   双方另行确定      。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    双方另行确定     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方另行确定     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     双方另行确定      。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    双方另行确定                。

（7）其他：                                     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人擅自分包或转包工程的，发包人有权单方部分解除合同或全部解除合同，由此造成的经济损失由承包人负责赔偿。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  执行通用条款     。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行协商 。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：        。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  执行通用条款                。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                              。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   执行通用条款     。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款     。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：         。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                               。

选定争议评审员的期限：                                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                       。

其他事项的约定：                                       。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                             。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

（1）向     宿州      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向          人民法院起诉。

# 第六章  比选申请文件格式

正本（副本）

- 科创中心地源热泵机组日常维护保养施工单位

项目编号：

比选申请文件

比选申请人：               （全称并盖章）

2024年   月   日

## 一、报 价 函

致：宿州市淮海资产管理有限公司（比选人）

根据已收到的贵方                                      （项目名称）比选文件，我方经考察现场和仔细研究比选文件的全部内容，我方愿以              （大写），（小写）作为报价，承担比选文件规定的全部工作内容并承诺工期为       ；我方拟派的项目负责人是：          （姓名），          资格。

我方在详细阅读全部比选文件，包括修改文件（如有时）及相关附件后做出如下承诺：

1、我方已完全理解并全部接受比选文件的所有要求，并考虑到了潜在所有风险。

2、一旦我方中选，我方保证按照比选文件规定的时间完成工作；

3、我方同意比选文件对比选有效期的规定。在比选有效期以前的任何时间，本比选申请文件一直对我方具有约束力，并可随时被接受中选；

比选申请单位：                        （盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）

日期             年          月           日

## 二、法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年          月        日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系                                （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

比选申请人： （盖单位章）

日  期：        年     月     日

三、法人授权委托书

本人    （姓名）系 （比选申请人全称） 的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）的比选申请文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

特此委托。

比选申请人：                          （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

身份证号码：

联系方式：

代理人：                            （签字）

身份证号码：

联系方式：

日  期：        年     月     日

附：法定代表人和委托代理人身份证正反面复印件

四、比选申请书

比选申请书

致：                          （比选人）

一、我公司根据你方比选文件，经审查和完全理解了所有比选文件后，以下签字人作为（比选申请单位全称）合法行使其职责的代表与你单位合作，参加你方组织的公开比选。

二、我公司已详细审核全部比选文件，包括修改文件(如有时)及有关附件，同时我公司对提交的所有比选申请文件负责。你方的机构或授权代表可对我公司进行查询或调查，以证实有关本申请提交的声明、文件和资料的真实性。

三、我公司完全理解比选人因法律和政策原因取消比选以及拒绝所有的比选申请文件，并对此类任何行动不承担任何责任，亦无义务向被比选人解释其原因。

四、我公司对提交材料中的所有陈述和声明的真实和正确性负责。

五、在仔细研究了比选文件，并结合本公司的实际情况后，我公司承诺按：按合同收费标准执行。

此报价已包含所有为完成合同规定工作内容的全部费用，我公司不再以任何理由向你方收取其它任何费用。

六、我公司承诺：如我公司提供的比选申请文件不能满足比选人的要求，比选人可随时更换，我公司对此无异议。

比选申请人：（全称、盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日  期：        年     月     日

## 5.1、比选申请人基本情况一览表

比选申请人基本情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 企业类型 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 注册号（请附营业执照复印件） |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |  |

注：1、本表后应附企业营业执照、资质证书复印件、无行贿犯罪记录承诺函等。

比选申请人：（全称、盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日  期：        年     月     日

六、比选申请人认为需要提供的资格证明文件及其他材料